# 某单位信息化建设三年规划（2026—2028）

# 一、建设目标

为实现目标 O1（研发效率提升 30%），本期开展举措 I1：建设统一代码平台。

为实现目标 O2（运维成本下降 20%），本期开展举措 I2：建设统一监控平台。

目标 O3：实现全域数据资产可见可管。

# 二、预算安排

| 科目 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 | 1200 | 800 | 600 |
| 平台研发 | 900 | 1100 | 700 |
| 运营支撑 | 300 | 400 | 500 |
| 合计 | 2400 | 2300 | 1800 |

表 2-1 分年度预算安排表（单位：万元）

三年总投入 6500 万元，其中 2026 年投入 2400 万元。

# 三、关键指标

| 指标 | 基线 | 目标值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 端到端时延 | 800 | 200 | ms |
| 平台接入率 | 35 | 80 | % |
| 变更失败率 | 12 | 3 | % |
| 平均恢复时长 | 45 | 15 | min |

表 3-1 关键指标目标表

验收标准：I1 的平台接入率不低于 80%。

# 四、里程碑

| 阶段 | 启动时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 一期 | 2026-01 | 2026-03 |
| 二期 | 2026-04 | 2026-09 |
| 三期 | 2027-01 | 2027-06 |

表 4-1 里程碑计划表

平台可用性不低于 99.95%，端到端时延不超过 200ms。

# 五、风险分析

本章说明主要风险及应对措施。